## Slide 1
République Algérienne Démocratique et populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de L’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Mohamed Khider – Biskra
Faculté des Sciences et de la technologie
Département d’architecture
Cours N°1:
Définition du risque
Année universitaire 2025-2026
Spécialité: Management des Projets de Construction
Niveau: M2
Matière: Maitrise des risques

## Slide 2
Le dictionnaire Larousse définie un risque comme :
possibilité, probabilité d’un fait, d’un événement considéré comme un mal ou un danger : les risques de guerre augmentent.
Danger inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé : courir le risque d’un échec. Un pilote qui prend trop de risques.
Fait s’engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui porte l’éventualité d’un danger : Avoir le gout du risque.
Préjudice, sinistre éventuel que les compagnies d’assurance garantissent moyennant le paiement d’une prime.

## Slide 3
Le risque est présent dans de très nombreuses activités de gestion. C’est ainsi qu’il a été étudié dans de très nombreux champs disciplinaires : stratégie, finance, production, comptabilité, marketing, etc.
Le risque est défini comme l'ampleur de l'incertitude associée à la possibilité qu'un événement potentiellement décevant se produise (Sitkin et Pablo; Lavastre et Spalanzani 2010)

## Slide 4
Yates et Stone (1992) insistent sur trois éléments pour définir un risque :
1- L'étendue de la perte,
2- Son importance,
3- Sa probabilité d'apparition
Harlan et al. (2003), reprenant l'exposé de Mitchell (1995), définissent un risque comme la probabilité d'une perte et de l'importance de cette perte pour l'organisation ou l'individu.

## Slide 5
La combinaison des probabilités d’un événement et de ses conséquences.
الجمع بين احتمالات وقوع حدث وعواقبه
Dans ce cadre, l’effet est défini comme « écart, positif et/ou négatif par rapport à une attente ». L’incertitude « est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance »
La notion de risque

## Slide 6
Le risque est en relation à la détection d’un événement ou de ses conséquences, le risque est phénomène évolutif. La nature évolutive suggère que le risque demeure un phénomène entaché d'un manque d'informations et/ou de certitudes (Marquès, 2010)
Concept dynamique
Une situation nominale
Une perturbation éventuelle
L’impact
Un événement potentiel
Positif
Négatif
Vision générale du risque

## Slide 7
One définition plus mathématique serait l’équation suivante
Risque= Probabilité x Impact
Les normes ISO 31000 :2018 définissent le risque comme suit :
Le risque est l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objets.
C’EST QUOI LE RISQUE
Que signifie pour vous le mot « risque » ?
Pour un chauffeur, le prix des carburants
Pour un magasin, la sécurité et la qualité de l’approvisionnement
VOTRE AVIS
Sur quelle base aviez-vous défini le risque (selon : votre expérience, vos emplois, vos information…etc) ?
Essayer d’obtenir la définition du risque auprès de vos collègues et/ou amis et verrez certainement que les définitions seront différentes.

## Slide 8
LA NATURE DES RISQUES
Les risques peuvent être catégorisés de la manière suivante :
  Externes ou Internes
  Financiers ou Non-financiers
  Contrôlable ou incontrôlable
Risques externes ou internes
  Les risques externes sont influencés par l’environnement, par exemple les risques règlementaires ou les risques liés aux fournisseurs.
  Les risques internes sont inhérents à l’entreprise comme les risques humains ou les risques de production.
Risques Financiers ou Non-financiers

## Slide 9
Risques Financiers
Quantifiables
Transférables
Disponibilité des données
Couverture par des produits financiers
Modèles statiques fiables
Risques Financiers
Non quantifiables
Non transférables
Pas ou peu de données
Pas de couverture
Peu de Modèles statiques
  Contrôlable ou incontrôlable
  Exemple: COVID-19

## Slide 11
OBJECTIFS DES RISQUES
Prise de conscience, probabilité d’occurrence et gravité
Mesures correctives
LA DIFFÉRENCE ENTRE UN RISQUE ET UNE MENACE
MENACE
Signes qu’un risques est sur le point de se matérialiser ou se matérialisera de manière quasi certaine à brève échéance.
RISQUE
-Danger éventuel plus ou moins prévisibles

## Slide 12
CARACTÉRISTIQUES D’UN RISQUE
1- Sa gravité
2- Sa probabilité d’occurrence
C’est par le croisement de gravité et de probabilité d’occurrence que l’on peut déterminé la criticité du risque pour mesurer cet criticité il est d’usagé d’utiliser une matrice appelé matrice d’analyse de risque ou matrice de criticité
Le niveau de criticité du risque il faut multiplier la probabilité d’occurrence avec sa gravité. Toute la difficulté de l’exercice consiste à déterminer avec précision les niveaux de probabilité d’occurrence et de gravité pour chaque risque identifié afin d’obtenir un niveau de criticité qu’ils soient le plus juste et le plus réaliste possible
Un risque est caractérisé par deux donnée
CRITICITÉ=Impact + probabilité

## Slide 13
L’analyse de ces risques passe par leur formalisation et leur évaluation. Le recours aux RBS (Risk Breakdown Structures) qui consistent en une représentation hiérarchisée et arborescente des risques du projet, apparait comme une solution pertinente de modélisation.
Les projets de construction sont soumis à de nombreux risques, qu’ils soient d’ordre organisationnel, humain ou économique (He Zhi, 95). La maitrise de ces risques est l’un des enjeux importants de la gestion de projet. De nombreux travaux se sont attachés à identifier et évaluer ces risques (Carr et al., 2001).

## Slide 14
L’ÉVALUATION OBJECTIVE DE LA PROBABILITÉ D’OCCURRENCE ET DE LA GRAVITÉ D’UN RISQUE :
Probabilité d’occurrence
Peut s’évaluer à partir de différentes données statistiques
Du recueil de signaux faibles
L’exploitation des signaux faibles réclame quant à eux une méthode basée sur le croisement de l’information et une analyse prospective très fine concernant la gravité il s’agira de déterminer ce qui distingue sur un plan financier et ou humain, un évènement peu graves ou événement catastrophique. La gravité identifiées ne sera pas le même s’il s’agit d’un pm d’une multinationale ou d’un état

## Slide 15
Un risque qui a été identifié est un risque certains dans le temps et cela même si un moment donné son niveau de criticité a été 1/16
Accepter qu’un risque, est une sorte d’être vivant (un risque qui est peu probable aujourd’hui peut transformer en à risque dont la probabilité d’occurrence est certaine une semaine plus tard d’où l’importance de surveiller les risques identifiés comme le sur le feu

## Slide 16
1- « en la possibilité qu’un projet ne s’exécute pas conformément aux prévisions de date d’achèvement, de coût et de spécifications, ces écarts par rapport aux prévisions étant considérés comme difficilement acceptables, voire inacceptables » [Giard, 1991],
2- « en des implications de l’existence d’une incertitude significative en regard du niveau de performance atteignable dans le cadre du projet. Une source de risque est définie par tout facteur pouvant affecter la performance du projet et le risque survient lorsque ses effets sur la performance du projet sont incertains et significatifs » [Chapman and Ward, 2003],
LA DÉFINITION DU RISQUE D’UN PROJET :
3- « en un événement dont l’apparition n’est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d’affecter les objectifs du projet » [AFNOR, 2003].

## Slide 17
Bibliographie :
EL HSSINI, S., & BENTAHAR, M. (2015). La gestion des risques d’un projet: un moyen pour faciliter le développement des petites entreprises innovantes au Maroc. Revue Economie, Gestion et Société, (2).
Lambeck, R., & Eschemuller, J. (2009). Urban construction project management. New York: McGraw-Hill.‏
Marquès, G. (2010). Management des risques pour l'aide à la gestion de la collaboration au sein d'une chaîne logistique: une approche par simulation (Doctoral dissertation, Institut National Polytechnique de Toulouse-INPT).‏
https://www.youtube.com/watch?v=I2Oz6v2Vjxk&list=TLPQMDUxMDIwMjRZjXYLhi23qg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wRl1HZ9IdnA&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=gBFOwjGJ8lo